Sistema gerenciador de grade de estudo

Team:

Paulo Alves da Silva

Felipe Antônio

Wanderson

- Sprint Backlog- Manter Usuário

  - Início em: 15/05/2018

- Objetivos:

  - Cadastrar Usuário (Perfil).

  - Validar Usuário (Perfil).

- Editar Usuário (Perfil).

- Excluir Usuário (Perfil).

- Duração

  - 1 semana

- Estado da Sprint

  - Dia 18/05/2018

- Dia 21/05/2018

- Documentação Sprint

  - Tela Login/cadastro

- Tela Perfil

- Tela Editar Perfil

- Tela editar conta

O que foi feito?

- Cadastro do usuário;

- Login do usuário;

- Edição de usuário;

- Exclusão de  usuário;

Quais as Dificuldades?

- Gerenciamento do Kanban

- Abstração das telas.

Próxima Sprint?

- Manter Material.

29/05/2018

- Sprint Backlog- Manter Material

  - Início em: 22/05/2018

- Objetivos:

  - Cadastrar Material.

  - Editar Material.

- Excluir Material.

- Duração

  - 1 semana

- Estado da Sprint

  - Dia 25/05/2018

  - Dia 28/05/2018

- Documentação Sprint

  - Tela Cadastro Material

  - Tela Edição Material

- O que foi feito?

  - Cadastro do material;

  - Edição do material;

  - Exclusão do material;

- Quais as Dificuldades?

  - Abstração das telas;

  - Tempo curto;

- Próxima Sprint?

  - Manter Objetivos.

- Manter Objetivos

- Sprint Backlog – Manter Objetivos

  - Inicio em :31/05/2018

  - Objetivos:

    - Cadastrar Objetivos

    - Associar Material

    - Atualizar Objetivo

    - Visualizar Objetivos

    - Progresso Objetivo

    - Organizar Arquivos

    - Categorias e Tópicos

Duração:

4 Semanas

- Estado da Sprint:

  - Dia 01/06/2018

Dia 09/06/2018

Dia 16/06/2018

Dia 18/06/2018

Dia 23/06/2018

- Documentação

  - Diagramas

    - Fluxo principal UC - Cadastrar Objetivo

      - 1 - O usuário pressiona o Butão adicionar objetivo

      - 2 - Preenche o campo nome do objetivo

      - 3 - Coloca uma descrição

      - 4 - Seleciona a Prioridade

    - Fluxo alternativo UC - Cadastrar Objetivo

      - No passo 2,  usuário pode deixar o campo descrição em branco.

  - Abstração das Telas

- O que foi feito?

    - Cadastrar Objetivos

    - Associar Material

    - Atualizar Objetivo

    - Visualizar Objetivos

    - Progresso Objetivo

    - Organizar Arquivos

    - Categorias e Tópicos

- Quais as Dificuldades?

  - Abstração das telas;

  - Tempo curto;

  - Sincronização de tempo

  - Sincronização entre membros

- Próxima Sprint?

  - Gerar agenda.

- Sprint Backlog – Gerar Agenda

  - Inicio em :27/06/2018

  - Objetivos:

    - Visualizar Agenda

    - Configurar Agenda

Duração:

4 Semanas

- Estado da Sprint:

  - Dia 02/07/2018

- Documentação

  - Diagramas

  - Abstração das Telas

- O que foi feito?

    - Visualizar Agenda

- Quais as Dificuldades?

  - Organização do tempo;

- Próxima Sprint?

  - Fim do Projeto